2025年绿美荔湾植绿工程设计

询比文件
询比单位：广州市荔湾区建设工程项目代建中心

询比代理单位：广东广招招标采购有限公司

二〇二五年九月
目    录

2第一章 询比公告


5第二章 评审办法


6第三章 报价文件


19第四章 合同





第一章  询比公告

为更好地择优选取2025年绿美荔湾植绿工程设计服务单位，现广州市荔湾区建设工程项目代建中心进行公开询比，在报名并符合要求的企业内选取一家承办单位，欢迎符合资格条件的意向人报名参加。

一、项目概况

1.询比项目名称：2025年绿美荔湾植绿工程设计
2.项目单位：广州市荔湾区建设工程项目代建中心。
3.建设地点：广州市荔湾区。
4.项目内容：根据《荔湾区绿化景观提升规划设计导则》指引，在荔湾区重要道路及节点种植苗木，营造区内干净、整洁、舒适的景观效果。项目以增加种植乔木为主要目标，通过科学规划与合理布局，精心打造四季有花可赏、景观随行变换的全域生态花城，提升区域生态环境质量与景观美学价值。
5.项目投资及资金来源：暂定总投资估算价200万元，由荔湾区财政资金安排。

二、工作内容、成果要求及服务期限

1.服务内容：包含初步设计、施工图设计、编制工程概算、竣工图编制、设计跟踪服务、现场指导与监督、施工配合和协助等。
2.成果要求：各阶段设计图纸蓝图及对应电子文件。

3.服务期限：自合同签订之日起至合同权利义务完成后为止。

具体的服务内容、成果要求及服务期限以合同相关约定为准。
三、报价人资格要求

1.报价人具有独立法人资格，持有有效的市场监督（工商行政）管理部门核发的企业法人营业执照或各级登记管理机关颁发的事业单位法人证书，按国家法律经营。
2.报价人具有建设主管部门颁发的工程设计综合甲级资质；或具有风景园林工程设计专项乙级（或以上）资质。

3.报价人拟委派的项目负责人具备风景园林设计专业中级工程师或以上职称。

4.本次询比不接受联合体报价。
四、报价及结算方式

1.最高报价限价：人民币68800.00元（大写：陆万捌仟捌佰元整），含竣工图编制费7056元。

2.报价要求：报价总金额是固定价且是唯一的，未超过本项目最高报价限价，有效报价下浮率为0%-20%。

3.结算方式：中选价为合同价，已包含用于评审时发生的含评审费、专家费、专家交通费等一切费用、期间所发生的发包人要求的图纸、资料加晒等费用。上述所列发生的费用，发包人不再另行结算支付。乙方完成本项目方案并通过甲方审核通过后按合同价结清。

结算方式具体以合同约定为准。

五、询比代理服务费及中选通知书的交付

本次的询比代理服务费人民币1700元（大写：壹仟柒佰元整）由中选单位在收取中选通知书时一次性支付给询比代理服务机构。

六、询比文件的获取时间

1.凡有意参加报价者，请于2025年9月17日至2025年9月22日，登录广州市荔湾区人民政府网站下载询比文件。

2.询比公告发布时间：

发布询比公告开始日期（含本日）为：2025年9月17日；

发布询比公告截止日期（含本日）为：2025年9月22日。

七、报价文件的递交时间和递交地点：

由报价意向人的法定代表人或授权代表手持法定代表人证明书、授权委托书（如有）及身份证原件2025年9月23日上午 9:30—11:30 递交至广州市越秀区东风东路745号东山紫园大厦2003，逾期恕不受理，逾期恕不受理。

八、询比人不承担报价人参加本次报价活动所发生的任何费用。询比人因故取消或中止询比活动，报价人无条件服从，因报价活动产生的费用由报价人自行负责。

九、询比人将在广州市荔湾区人民政府网上发布中选结果，中选公示期为1天。

十、广州市荔湾区建设工程项目代建中心对询比文件有最终解释权。

十一、本项目中选单位与广州市荔湾区建设工程项目代建中心签订服务合同，合同文本优先采用有关部门发布的合同示范文本。
十二、联系方式：

询比单位：广州市荔湾区建设工程项目代建中心
联系人：王生

联系电话：020-81597075

询比代理单位：广东广招招标采购有限公司  

联系人：周工

联系电话： 020-38931902-860 
                                   广州市荔湾区建设工程项目代建中心

                                        2025年9月17日
第二章  评审办法
一、评审办法

1.本次评审采用综合评分法。询比人首先审查报价单位的资格性和符合性条件，通过资格性和符合性审查的报价单位的报价文件将进入下一环节的评分（详见附件一：资格性和符合性审查表）。

2.询比人对满足询比文件实质性要求的报价文件，按照询比文件规定的评分标准进行打分，评审过程中如发现存在不满足询比文件实质性要求的报价文件不予评分。

3.评分按照各报价人总得分从高到低排列先后次序。若两家或以上的报价人总得分相同时，则报价部分得分高的排前；若报价部分得分相同，则由报价文件提交顺序较早的排前（详见附件二：综合评分表）。

4.若本项目满足资格性和符合性审查合格条件的报价人不足3家或经评审有效的报价人不足2家，则本次询比失败，询比人将视情况重新组织询比。

第三章  报价文件

一、报价文件编制要求

1.报价文件编制规范、签署合格、报价唯一固定、报价无重大漏项及重大不合理。

2.报价文件份数为一式三份原件（正本）。报价文件须用不褪色的黑色墨水书写或打印，报价文件（纸质版）须加盖单位公章后扫描拷贝至u盘，纸质版的报价文件应与u盘内的文件内容一致，并装订成册与u盘装入同一个密封袋。封口须以封条并加盖公章密封，否则报价文件当无效处理。
3.报价文件密封在一个包封内，外包装材料不应留有可在包封后添加或抽取报价文件的空隙。外包封及报价文件封面应标注“项目名称”、“报价文件”、“联系人”、“联系方式”和“报价单位”等字样。

4.报价文件中的所有材料内容（复印件、截图证明等）须清晰可见，模糊不清晰的则当无效材料处理。报价文件须附上材料目录（附页码）。

二、完整的报价文件至少包括以下内容：

1.报价文件封面（原件，格式详见附件三）；

2.报价表（原件，格式详见附件四）；

3.企业营业执照或事业单位法人证书（复印件）、资质证书及报价人资格要求需要提供的其他文件（复印件，如有）；

4.法定代表人身份证明书（原件，格式详见附件五-5.1）、法人授权委托书（原件，格式详见附件五-5.2，仅限于非法定代表人参加询比活动时提供）；

5.业绩情况汇总表（原件，格式详见附件六），须附业绩证明材料（合同复印件或评分标准要求提供的其他证明文件复印件）；

6.项目负责人及其他人员配备情况表（原件，格式详见附件七），须附项目负责人及其他人员相关证书及社保证明（复印件）；

7.综合评分表上要求提供的其他材料（复印件）；

8. 报价人声明（原件，详见附件八）；

9. 报价文件电子版（附u盘，报价文件电子版命名格式为“报价人单位名称+项目名称+报价文件”）；

10.其他报价人认为需要提供的资料。

以上复印件材料均需盖上单位公章。

附件：

1.资格性和符合性审查表

2.综合评分表

3.报价文件封面

4.报价表

5.法定代表人证明书、法人授权委托书

6.业绩情况汇总表

7.项目负责人及其他人员配备情况表

8. 报价人声明
附件一

资格性和符合性审查表
项目名称：2025年绿美荔湾植绿工程设计

	序号
	审查内容
	报价人1
	报价人2
	...

	1
	报价人具有独立法人资格，持有有效的市场监督（工商行政）管理部门核发的企业法人营业执照或各级登记管理机关颁发的事业单位法人证书，按国家法律经营。
	
	
	

	2
	报价人具有建设主管部门颁发的工程设计综合甲级资质；或具有风景园林工程设计专项乙级（或以上）资质。
	
	
	

	3
	报价人拟委派的项目负责人具备风景园林设计专业中级工程师或以上职称。
	
	
	

	4
	本次询比不接受联合体报价。
	
	
	

	5
	报价总金额是固定价且是唯一的，未超过本项目最高报价限价，有效报价下浮率为0%-20%。
	
	
	

	6
	报价文件内容完整，无重大错漏，并已按询比文件要求签署及盖章。
	
	
	

	结论
	
	
	


注：1. 每一项符合的打“√”，不符合的打“×”。

2. “结论”一栏填写“通过”或“不通过”；任何一项出现“×”的，结论为不通过；不通过的为无效报价。

附件二

综合评分表
项目名称：2025年绿美荔湾植绿工程设计

	序号
	项目
	分值
	评审标准

	一
	企业类似业绩
	30
	2021年1月1日至今报价人完成园林绿化类设计项目业绩的，每项得5分，最高得30分。

注：①业绩证明材料需提供合同关键页。②业绩的日期以合同的签订时间为准。③服务内容以合同列明工作内容为准，合同未列明相关内容的，需提供其他可证明材料。未提供不得分。

	二
	项目负责人
	15
	1.获得风景园林或园林类设计正高职称的得10分，获得风景园林或园林类设计副高职称的得5分，获得风景园林或园林类设计中级职称的得2分。本小项最高得10分。

2.2021年1月1日至今参加的园林绿化类设计项目获得国家奖项，每项得3分；获省级奖项，每项得2分；获市级（含副省级）奖项，每项得1分。同一项目只按最高等级单独计分一次不累计记分，本小项最高得5分。

本项累计最高得15分。

①所提供的投入人员必须为报价单位人员，并提供2025年6-8月有效的参保的社保证明。②需提供职称证书、获奖证书或官方网站上公布的名单截图为证明材料（证明材料需体现项目负责人姓名或有能证明为该人员获奖的相关资料，时间以证书或公布名单载明的时间为准。以上获奖证书如颁发单位为协会的，还需提供该协会在“中国社会组织政务服务平台”有登记的网页查询截图（网址：https://chinanpo.mca.gov.cn/index），证明颁发证书的协会在中国社会组织政务服务平台网站上有登记备案，否则不得分。未提供不得分。

	三
	其他主要技术人员（除项目负责人外）
	12
	配备风景园林设计专业、城市（乡）规划专业、建筑专业、给排水设计专业、电气设计专业、结构专业工程师职称的人员，专业人员配置每配齐一个得2分，本项累计最高得12分。
注：①所提供的投入人员必须为报价单位人员，并提供的投入人员必须为报价单位人员，并提供2025年6-8月有效的参保的社保证明。②拟投入本项目的人员需根据上述评分要求提供相应的职称证书的原件扫描件（如电子证照则提供打印件）。

	四
	企业荣誉
	18
	报价人自2021年1月1日至今承接的园林绿化类项目设计获得市级奖项的，每项得1分；获得省级奖项的，每项得2分；获得国家级奖项的，每项得3分。同一业绩的获奖按最高等级计分，按等级最高的6个获奖计算得分。

无或其他情况不得分，本项最高得18分。

注：需提供相关机构颁发的获奖证书或其官方网站上公布的名单截图为证明材料，时间以证书或公布名单载明的时间为准。以上获奖证书如颁发单位为协会的，还需提供该协会在“中国社会组织政务服务平台”有登记的网页查询截图（网址：https://chinanpo.mca.gov.cn/index），证明颁发证书的协会在中国社会组织政务服务平台网站上有登记备案，否则不得分。

	五
	管理体系认证
	9
	报价人具有在有效期内的质量管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书、环境管理体系认证证书，每提供一项得3分，最高得9分，没有的不得分。

	六
	企业纳税
	6
	报价人获得国家税务机关2024年度“A级纳税人”信用评价，得6分；“B级纳税人”信用评价，得3分；“C级纳税人”信用评价，得1分；无或其他情况不得分。
注：需提供相关税务机关官网查询结果网页截图或主管税务机关出具的证明，否则不得分，无或其他情况不得分。

	七
	报价
	10
	当有效报价等于报价基准价时，报价得分为10分，报价每高于报价基准价1%，扣1.5分，每低于1%，扣1分，扣至0分为止，计算出报价得分，精确到小数点后两位。

注：1.当有效报价人大于或等于5家时，去掉一个最高价和一个最低价，取余下有效报价的算术平均值作为报价基准价。当有效报价人小于5家时，取所有入围有效报价的算术平均值作为报价基准价。（保留小数点后二位，第三位小数四舍五入）

2.偏差率=|有效报价-报价基准价|/报价基准价*100%（偏差率四舍五入保留2位小数，偏差率不足1%的，按直线内插法计算报价得分）。

	总分
	100
	/


附件三

正本
2025年绿美荔湾植绿工程设计

报价文件

报价人：                   

联系人：                   

联系电话（固定电话/手机号码）：                   
年   月   日

附件四

报价表

项目名称：2025年绿美荔湾植绿工程设计
	序号
	内容
	最高报价限价

（元）
	报价（元）
	备注

	一
	设计费
	61744
	
	

	二
	竣工图编制费
	7056
	
	

	三
	总报价（一+二）（单位：人民币元）
	小写：                 

大写：                 

报价下浮率：         % 


注：1.保留小数点后二位，第三位四舍五入。若报价金额与报价下浮率不一致时，以报价金额为准，并修正报价下浮率。

2.报价下浮率=（1-报价/最高限价）*100%

报价人（法人公章）：                        

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：        

         日期：_____年______月______日

附件五

5.1 法定代表人证明书

单位名称：                    

地址：                    

姓名：       ，性别：     ，年龄：      ，职务：      
系      （单位名称）          的法定代表人。

报价人：          （法人公章）

日期：     年    月     日

附法定代表人身份证复印件：

	
	


5.2 法人授权委托书

本人      （姓名）系      （单位名称）          的法定代表人，现委托    （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改2025年绿美荔湾植绿工程设计报价文件等有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：                      。

代理人无转委托权。

附：代理人身份证明

报价人：                  （法人公章）

法定代表人：                 （签字或盖章）

委托代理人：                （签字） 

日期：     年    月     日

联系电话：                

附委托代理人身份证复印件：

	
	


附件六

业绩情况汇总表

（20  年1月1日至今）

项目名称：2025年绿美荔湾植绿工程设计
	序号
	项目名称
	项目业主
	合同价

（万元）
	项目类型
	建设单位联系人及电话

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	


注：本表后应按综合评分表要求附相关证明文件复印件。

报价人（法人公章）：                        

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：        

                          日期：_____年______月______日
附件七

项目负责人及其他技术人员配备情况表

项目名称：2025年绿美荔湾植绿工程设计
	序号
	职责分工
	姓名
	学历
	职称/注册执业资格
	证书编号（如有）

	1
	项目负责人
	
	
	
	

	2
	主要经办人员及其他人员配备情况
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	


注：本表后应按综合评分表要求附相关证明文件复印件。
报价人（法人公章）：                        

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：        

日期：_____年______月______日
附件八

报价人声明

本项目询比人：广州市荔湾区建设工程项目代建中心
本公司就参加2025年绿美荔湾植绿工程设计询比活动，作出郑重声明：

一、本公司保证本次询比活动所提供的一切材料都是真实、准确且合法有效的。

二、本公司保证在本次询比活动中不与其他单位围标、串标，不出让询比资格，不向询比单位或评审人员行贿。

三、本公司没有处于被责令停业的状态；没有处于被建设行政主管部门取消投标（报价）资格的处罚期内；没有处于财产被接管、冻结、破产的状态；本公司未被各级企业信用信息公示系统列入失信被执行人名单；在报价文件递交截止时间前三年内，本公司及法定代表人、拟委派的项目团队成员无行贿犯罪行为的记录；在报价文件递交截止时间前三年内，本公司在经营活动中未出现违法违规等不良记录，无弄虚作假骗取中标、围标串标行为；在报价文件递交截止时间前三年内没有建设行政主管部门已书面认定的重大工程质量问题；本公司未在以往项目中因不诚信行为或不充分履约行为被本项目询比人书面拒绝；本公司未被纳入联合惩戒范围。

四、本公司承诺不存在以下情形：与本公司单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同报价人，同时参加本项目报价。为本项目提供规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的报价人，再参与本项目报价的。

本公司违反上述保证或本声明陈述与事实不符，经查实，如果中选本公司自愿取消本项目中选资格，并承担由此带来的法律后果。

特此声明。

报价人（公章）：
法定代表人或授权代表（签字或盖章）：
日期：     年    月   日

第四章 合同

建设工程设计合同

合同名称：2025年绿美荔湾植绿工程设计
工程地点： 广州市荔湾区  
合同编号：             
设计证书等级：                 

发   包   人：广州市荔湾区建设工程项目代建中心 
承   包   人：                
签订日期：                
中华人民共和国建设部

国家工商行政管理局 监制

广州市建设委员会印制

发包人：广州市荔湾区建设工程项目代建中心

承包人：           
根据成交通知书，由中选单位承担     工作。根据询比文件，询比内容为：根据《荔湾区绿化景观提升规划设计导则》指引，在荔湾区重要道路及节点种植苗木，营造区内干净、整洁、舒适的景观效果。项目以种植乔木为主要目标，通过科学规划与合理布局，精心打造四季有花可赏、景观随行变换的全域生态花城，提升区域生态环境质量与景观美学价值。设计原则应遵循功能化、精细化、微改造、本土化原则，包括但不限初步设计、施工图设计、编制工程概算、竣工图编制、设计跟踪服务、现场指导与监督、施工配合和协助等。  

经双方协商一致，签订本设计合同。
第一条
本合同签订依据。

1.1询比文件、报价文件及成交通知书。

1.2《中华人民共和国民法典》。

1.3国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。参照原国家计委﹑建设部关于发布《工程勘察设计收费管理规定》（2002年修订本）。

1.4建设工程批准有关文件。

第二条
合同文件的优先次序

构成本合同的文件可视为是能互相说明的，如果合同文件存在歧义或不一致，则根据如下优先次序来判断：

2.1本合同书

2.2发包人要求及成交通知书

2.3询比文件

2.4报价文件

第三条  本合同项目的名称、规模、阶段、投资及内容（根据行业特点填写）

	序号
	项目名称
	规模及投资
	设计内容

	1
	2025年绿美荔湾植绿工程
	总投资约200万元。
	在荔湾区重要道路及节点种植开花树木，工作内容包括：初步设计、施工图设计、编制工程概算、竣工图编制、设计跟踪服务、现场指导与监督、施工配合和协助等


第四条
 发包人向承包人提交的有关资料、文件及时间

	序号
	资料及文件名称
	份数
	提交日期
	有关事宜

	1
	成交通知书
	1
	
	

	2
	其他相关资料
	1
	
	


 承包人向发包人交付的设计文件份数、内容要求、时间

	序号
	资料及文件名称
	份数
	内容要求
	工期要求时间



	1
	初步设计（含CAD图文档）
	6
	符合相关规范要求
	合同签订且前期方案确定后15个工作日内完成初步设计

	2
	施工图设计文件及电子文档（含CAD图文档）
	6
	符合施工图审查要求（发包人确认的最终版本）
	初步设计审查批准后 15工作日内完成施工图设计，施工图设计文件经审查发现问题后15个工作日内完成补充、修改

	3
	工程概算文件
	4
	符合相关规范要求
	施工图审查或审核确认后10个工作日内

	4
	现场服务工作（含施工中设计修改或变更）
	6
	符合相关规范要求（发包人确认的最终版本）
	根据现场需要和发包人要求

	5
	经审核及盖章的工程竣工图
	6
	符合相关规范要求（发包人确认的最终版本）
	按照发包人要求


第六条  费用  

6.1本合同价暂定为人民币    元，大写：人民币   ，中选下浮率：   %。

设计费结算价按照原国家发展计划委员会、原建设部2002年颁布的《工程勘察设计收费标准》，计算出来的基价乘以70%乘以（1-中选下浮率    ）。设计费专业调整系数为1.1，复杂系数为1.0，附加系数1.0，竣工图编制系数8%，浮动幅度为下浮  %，设计费为    万元（大写：人民币 ）。最终结算金额以发包人审定的结果为准，原则上不超过经政府部门审核批准的工程概算中相应的费用且需按合同条款约定按实计量结算。

6.2本合同价包括完成本项目的成本、利润、税金、赶工费、购买地形图及管线图等电子文件、图纸资料文印费、技术措施费、技术考察调研费、评审时发生的会务费、评审专家费、专家交通费、汇报（含影像、动画、效果图等资料）等一切费用、风险费、保险、政策性文件规定等所有费用，发包人不再另行结算支付。

6.3在合同实施期间如有涉及增加（或变更）工作量，应经发包人同意后才能实施，最终按发包人确认的实际完成工程量结算。

6.4如在项目实施期间，因政策变化、计划调整及其它不可抗力等非承包人导致的原因，造成本项目批准的概算调整，则设计费相应调整。除此以外，其他所有的不超过原设计工作量50%（含本数）的补充设计、变更设计等不另行计费，超出部分按合同约定计费方式计费。
第七条
支付方式

7.1设计费支付进度：　

（1）合同生效后，发包人根据项目情况向承包人支付暂定合同价的20%作为定金；

（2）概算提交且业主确认后，依据经审核概算的建安工程费核算设计费，可累计支付至核算后设计费的50%（不超过合同价中设计费的50%）；

（3）施工图经业主确认后，可累计支付至核算后设计费的60%（不超过合同价中设计费的60%）；

（4）完成施工配合工作后，可累计支付至核算后设计费的80%（不超过合同价中设计费的80%）；

（5）承包人完成所有工作并提交结算资料及尾款资金申请资料，经审核后一次性付清余额。

承包人在办理合同请款时需按以下信息开具发票，否则，发包人有权迟延付款，所产生的相关损失由承包人承担：

发票抬头（业主单位）：

纳税人识别号：

开户银行：

银行账号：
地址：

电话：

上述条款中的付款时间，均是指发包人为向财政申请支付而办理申请手续的时间，而非指实际付款时间，具体付款时间以财政拨款时间为准，若因财政审批或财政支付程序原因导致支付迟延的，不属发包人违约，承包人对此无异议。发包人应积极推进财政拨款进度，若阶段款项超过6个自然月未支付的，承包人有权暂停工作直至收到相应费用。若项目在合同签订后超过2年未动工或未竣工，则发包人应根据承包人完成的工作量支付合同款项。
第八条
双方责任

8.1发包人责任

8.1.1发包人应在规定的时间内向承包人提交基础资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责。发包人不得要求承包人违反国家有关标准进行设计。

发包人提交上述资料及文件超过规定期限，承包人按本合同规定的交付设计文件时间顺延。

8.1.2签订合同后，发包人变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，或所提交资料作较大修改，以致造成承包人设计返工时，双方除另行协商签订补充协议（或另订合同）、重新明确有关条款外，发包人应按承包人所耗工作量向承包人支付返工费。

8.1.3在合同履行期间，发包人要求终止或解除合同，承包人未开始设计工作的，不退还发包人已付的定金；已开始设计工作的，发包人应根据承包人已进行的实际工作量支付设计费。

8.1.4发包人要求承包人比合同规定时间提前交付设计文件时，须征得承包人同意，不得严重背离合理设计周期。

8.2承包人责任

8.2.1承包人应按国家规定和合同约定的技术规范、标准进行设计，按本合同规定的内容、时间及份数向发包人交付设计文件（出现合同条款规定有关交付设计文件顺延的情况除外），并对提交的设计文件的质量负责；承包人应按国家技术规范、标准、规程和发包人的任务书、技术要求及经发包人审定的设计方案进行工程设计，按本合同规定的时间提交质量合格的成果资料，并对其负责。

8.2.2设计合理使用年限为：按国家有关规定执行。

8.2.3承包人须提交一份设计计划及设计工作人员分工表并遵照实施，设计参与人员必须具备设计资质。未经发包人批准，承包人不得无故更换设计参与人员；承包人不得违法分包本项目工作，如发现承包人有违法分包行为，需赔偿发包人违约金为合同总金额的30%。

8.2.4对于工程设计变更相关事宜，承包人应严格按照合同以及发包人有关设计变更管理办法的规定执行。

8.2.5承包人对设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于承包人未按时按质提供合同条款约定的各项设计服务，或设计错误造成工程质量事故损失（以有权鉴定部门出具的鉴定结果为准），承包人除负责采取补救措施外，应免收受损失部分的设计费，并根据损失程度向发包人支付补偿金，补偿金为实际损失的100%。

8.2.6 设计人需编制技术文件，费用已包含在设计费中，发包人不再另行结算支付。

8.2.7承包人要严格遵守《建设工程勘察设计管理条例》，禁止转包或违法分包，禁止转让、出借企业资质证书或者以其他方式允许他人以本企业名义承揽设计业务。如承包人有分包意向，必须依法分包，分包合同必须在签订合同后1个月内报发包人备案。承包人转包本合同工程设计或者违反法律法规及本合同约定分包本合同工程设计的，发包人有权单方面部分解除合同或解除合同，并由承包人承担由此产生的一切责任及损失，要求承包人返还已支付的设计费。

8.2.8设计人需配合施工期间交通组织方案设计工作。

8.2.9由于承包人原因，延误了文件交付时间，每延误一天，应按合同总额的万分之三向发包人支付违约金；由于设计质量原因，设计文件未能通过施工图审查的，应免费修改。三次未通过的，承包人按暂定合同价的5%向发包人支付违约金。

8.2.10合同生效后，承包人要求终止或解除合同，承包人应双倍返还发包人已支付的定金，并返还发包人已支付的所有款项，同时赔偿给发包人设计费总额10%的违约金。

8.2.11承包人交付设计文件后，按规定参加有关上级的设计审查，并根据审查结论，在5天之内负责对不超出原定范围的内容做必要调整补充。

8.2.12关于竣工图编制，凡结构形式改变、工艺改变、平面布置改变、项目改变以及有其他重大改变，不宜再在原施工图上修改、补充，承包人需重新出具完整的变更图纸，再根据变更图绘制竣工图。

8.2.13承包人提供的工作成果须保证质量。如承包人提交施工图设计优化后的概算，在概算评审时发现严重缺项漏项或者多计少计，偏差率超过10%（含10%）的，承包人应无条件修改概算，发包人有权利扣减其1%/次设计费，非承包人原因的除外。

8.2.14如在本合同履行期间，因政策变化、计划调整等非发包人、承包人双方自身原因及其它不可抗力的自然原因，造成本项目停止或延缓，则承包人必须无条件接受发包人要求终止服务，并应积极配合发包人做好善后工作，发包人无需向承包人承担任何违约责任。如承包人未开展工作的，应退还发包人已付费用；如承包人已经开展工作的，双方按照承包人已完成工作量按照本合同约定支付相应合同款。

8.2.15承包人按合同及发包人要求提交设计成果，且设计成果在提交时符合合同、发包人、法律法规或行业规定的，或经专家会审核通过的，承包人不承担因时间、项目、法律法规、政策及其他承包人无法预知的情况变动造成设计成果有误或无法适用的违约责任。

8.2.16承包人在本合同下所应承担的所有惩罚性费用金额以合同总额为限。
第九条
保密

双方均应保护对方的知识产权，未经对方同意，任何一方均不得对对方的资料及文件擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同项目外的项目。如发生以上情况，泄密方承担一切由此引起的后果并承担赔偿责任。

第十条
仲裁、起诉

本合同履行过程中发生争议，由双方当事人协商解决。调解不成的按下列第二种方式解决。

（一）提交广州仲裁委员会仲裁；

（二）依法向发包人所在地有管辖权的人民法院起诉。

第十一条
合同生效及其他

11.1承包人为本合同项目的服务至竣工验收备案结束为止。

11.2承包人属于在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的 □ 大型企业  □中型企业   □ 小型企业   □ 微型企业。

11.3发包人委托承包人承担本合同内容以外的工作服务，另行签订协议并支付费用。

11.4由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。

11.5如任何一方违约，守约方因维护其权益而产生的一切费用（包括但不限于律师费、诉讼费、保全费、担保费、交通费、差旅费、鉴定费等）均由违约方承担。
11.6双方认可的来往电报、传真、会议纪要等，均为合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

11.7未尽事宜，经双方协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。

11.8本合同双方签字盖章即生效，共八份，发包人四份，承包人四份。

（以下无正文）

发包人名称：

   
       承包人名称：

 （盖章）





   （盖章）

统一社会信用代码：             统一社会信用代码：
法定代表人：　　               法定代表人：

住所：                          住所：

电话：                    　    电话：

               　　             开户银行：

                                银行账号：

廉 政 协 议

甲方：广州市荔湾区建设工程项目代建中心

乙方：                              

根据国家、省、市有关廉政建设的规定，为做好项目的廉政建设，保障工程建设优质、安全和廉洁，提高建设资金的有效使用和投资效益，双方当事人就加强项目的廉政建设，订立本协议。

1  双方权利和义务

1.1  严格遵守国家、省有关法律法规的规定。

1.2  严格执行项目一切合同文件，自觉按合同办事。

1.3  双方当事人的业务活动应坚持公平、公开、公正和诚信的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设管理规章制度。

1.4  建立健全廉政制度，开展廉政教育，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

1.5  发现对方在业务活动中有违反廉政建设规定的行为，应及时给予提醒和纠正，情节严重的，有权向其上级主管部门或纪检监察、检察等有关机关举报。

1.6  应充分发挥各自职能作用，积极互动形成纵向监督合力，依照本协议书规定，履行情况实施监督，及时制止不廉洁行为的发生。
2  甲方义务

2.1  甲方及其工作人员不得索要或接受承包人的礼金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何应由甲方或工作人员个人支付的费用等。

2.2  甲方及其工作人员不得参加乙方安排的宴请（工作餐除外）和娱乐活动；不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

2.3  甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

2.4  甲方及其工作人员不得以任何理由向乙方推荐分包人，或在设计文件中对工程设备材料技术要求指向某一特定厂商品牌或指向某一具有独一性的材料设备。

2.5  甲方及其工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不得从事与项目有关的各种有偿中介活动。

2.6  甲方及其工作人员（含其配偶、子女）不得从事与项目有关的材料和工程设备供应、工程分包、劳务等经济活动。

3  乙方义务

3.1  乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

3.2  乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方或工作人员个人支付的任何费用。

3.3  乙方不得以任何理由安排甲方及其工作人员参加宴请（工作餐除外）及娱乐活动。

3.4  乙方不得为甲方和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

3.5  乙方不得为甲方及其工作人员的住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女工作安排以及出国出境、旅游等提供方便。
4  违约责任

4.1  甲方及其工作人员违反本协议第1条和第2条规定，应按照廉政有关规定给予处分；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方造成经济损失的，应予赔偿。

4.2  乙方及其工作人员违反本协议第 1 条和第 3 条规定，应按照廉政有关规定给予处分；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给甲方造成损失的，应予赔偿。
双方约定

本协议由双方当事人或其上级部门负责监督执行，并由双方当事人或其上级部门相互约请对本协议执行情况进行检查。
甲方：（盖章）                       

法定代表人：（签字）                    

联系电话：                

    年    月    日           

乙方：（盖章）                       

法定代表人：（签字）                    

联系电话：                
         年     月     日 

